◆

MC CONSULTORÍAS & CAPACITACIÓN S.A.S.

Anexo 3

Reporte del estado real de la Geodatabase

Soporte técnico de la cláusula 3.2 — Contrato UTL:001

| Documento | Anexo 3 — Reporte técnico de la Geodatabase |
| --- | --- |
| Contrato | UTL:001 |
| Soporta | Solicitud de desembolso — Cláusula 3.2 |
| Base de datos | PostgreSQL 15 + PostGIS 3.4 |
| Esquema | eco_restauracion |
| Tablas reportadas | 19 (1.352 filas reales en producción) |
| Plataforma | geodatabase.mcconsultorias.com.co |
| Fecha del reporte | 24 de junio de 2026 |

Junio · 2026

# 1. Introducción

El presente anexo reporta el estado real de la base de datos de producción (geodatabase.mcconsultorias.com.co) al 24 de junio de 2026, mediante el conteo de filas y la observación operativa de cada tabla del esquema eco_restauracion. El reporte acredita el avance técnico declarado en el Anexo 1 (Informe Técnico de Avance) y soporta la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001.

## 1.1. Datos de conexión a la base de datos

Los datos de conexión a la base de datos PostGIS de producción son confidenciales y se preservan en el archivo .env de la aplicación (no se incluyen en este documento por seguridad).

Las consultas de conteo (COUNT(*)) y de observación se ejecutaron directamente con psql, pgAdmin y desde la API REST del backend (endpoint /health). El detalle de los scripts de verificación se preserva en el repositorio, en scripts/verificacion_bd.sh.

## 1.2. Metodología de reporte

Para cada tabla del esquema eco_restauracion se reportan cuatro columnas:

1.Nombre de la tabla: identificador SQL en el esquema.

2.Conteo de filas (COUNT(*)): número exacto de registros al momento de la verificación.

3.Estado de población: clasificación cualitativa del estado de los datos (Real / Estructura vacía / Pendiente).

4.Observación: nota técnica relevante para la lectura del estado (fuente de datos, dependencia, bloqueo, etc.).

# 2. Resumen ejecutivo del estado de la base de datos

## 2.1. Conteo total

Total de tablas reportadas: 19

Tablas con datos reales: 9 (47,4%)

Tablas con estructura vacía pendiente de datos: 7 (36,8%)

Tablas del modelo general sin uso actual: 3 (15,8%)

## 2.2. Distribución por componente del proyecto

| Componente | Tablas | Filas totales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Restauración Ecológica | 2 (arboles_monitoreo, puntos_monitoreo) | 168 | Real parcial (4 monitoreos sin datos de campo) |
| Lotes / Bioaumentación | 1 (lotes_bioaumentacion) | 1 | Real |
| Capas geográficas (GIS) | 1 (capas_geograficas) | 1.114 | Real |
| Coberturas Corine | 1 (coberturas_vegetales) | 24 | Real |
| Gobernanza | 1 (gobernanza_actividades) | 7 | Real |
| Estratos / Técnicas / Dron | 3 (estratos_vegetacion, tecnicas_restauracion, insumos_dron) | 38 | Real |
| Fauna | 2 (fauna_grupos_resumen, fauna_diversidad_curvas) | 0 | Estructura vacía — pendiente de datos |
| Ficorremediación | 3 (ficor_calidad_agua, _sedimentos, _biota) | 0 | Estructura vacía — pendiente de laboratorio |
| Modelo general (spec) | 5 (documentos, fotografias, indicadores_ambientales, monitoreos, parcelas) | 0 | Spec — dato real vive en tablas específicas |

## 2.3. Total de filas en producción

Filas reales en producción: 1.352

(Desglose: 168 en puntos/árboles · 1.114 en capas GIS · 24 en coberturas · 1 lote · 7 gobernanza · 38 misceláneos)

# 3. Detalle por tabla del esquema eco_restauracion

A continuación se presenta el detalle por tabla, agrupado por componente del proyecto. La columna "Pob." indica el porcentaje de avance de población de la tabla, calculado como (filas actuales / filas esperadas al cierre) cuando aplica, o como (filas reales / estructura preparada) en caso contrario.

## 3.1 Componente: Restauración Ecológica

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| arboles_monitoreo | 148 | 62% | Real parcial |
| puntos_monitoreo | 20 | 100% | Real |

Observación: 75 individuos censados con especie en Línea base. Los 4 monitoreos de seguimiento (15 filas c/u) están creados como placeholders a la espera de las mediciones de campo del equipo de Yurani.

## 3.2 Componente: Lotes de Bioaumentación

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| lotes_bioaumentacion | 1 | 100% | Real |

Observación: el LUR-BIO-001 está cargado con geometría real, 5 puntos de referencia y metadata completa. Es una capa restringida (no se expone en el geovisor).

## 3.3 Componente: Capas Geográficas (GIS)

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| capas_geograficas | 1.114 | 100% | Real |

Observación: incluye 1.106 curvas de nivel (importadas de Shapefile con EPSG:9377→WGS84), 5 polígonos de maleza acuática y 3 polígonos de aislamiento interno del lote.

## 3.4 Componente: Coberturas Corine

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| coberturas_vegetales | 24 | 100% | Real |

Observación: 11 clases consolidadas de coberturas, área total 96,3 ha, periodo 2026-1, fuente raster isoc_12 (ArcInfo GRID, 12 clases, EPSG:9377, 3,4 cm/px).

## 3.5 Componente: Gobernanza Ambiental

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| gobernanza_actividades | 7 | 100% | Real |

Observación: las 7 actividades (socializaciones, talleres, capacitaciones, jornadas, negocios verdes) están cargadas con cantidades y participantes. Las ubicaciones de tipo "georreferenciada en la foto" no tienen coordenadas reales.

## 3.6 Componentes auxiliares

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| estratos_vegetacion | 3 | 100% | Real |
| tecnicas_restauracion | 27 | 100% | Real |
| insumos_dron | 8 | 100% | Real |

Observación: insumos_dron incluye el catálogo completo de productos dron (ortofoto, MDT/DSM, curvas de nivel, clasificaciones, etc.).

## 3.7 Componente: Fauna

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| fauna_grupos_resumen | 0 | 0% | Estructura vacía |
| fauna_diversidad_curvas | 0 | 0% | Estructura vacía |

Observación: las tablas y el tablero del geovisor están listos (KPIs, mapa, curvas Q0/Q1/Q2, tabla de abundancias). Bloqueado por: definición de variables por Darío + entrega de datos de campo.

## 3.8 Componente: Ficorremediación

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ficor_calidad_agua | 0 | 0% | Estructura vacía |
| ficor_calidad_sedimentos | 0 | 0% | Estructura vacía |
| ficor_biota | 0 | 0% | Estructura vacía |

Observación: las 3 tablas contienen 15 + 9 + 6 variables del Excel de Ficorremediación. Bloqueado por: entrega de resultados de laboratorio por el equipo Ficor.

## 3.9 Tablas del modelo general (spec)

| Tabla | Filas | Pob. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| documentos | 0 | — | Spec (no usada) |
| fotografias | 0 | — | Spec (no usada) |
| indicadores_ambientales | 0 | — | Spec (no usada) |
| monitoreos | 0 | — | Spec (no usada) |
| parcelas | 0 | — | Spec (no usada) |

Observación: el dato real vive en tablas específicas por componente (arboles_monitoreo, puntos_monitoreo, *_grupos_resumen, etc.). Se recomienda decidir si se consolidan en el modelo general (literal de la spec inicial) o se formaliza el modelo por componente (más simple, en uso).

# 4. Verificación de la estructura (relaciones, integridad, geometría)

## 4.1. Relaciones por clave foránea (Foreign Keys)

Las siguientes relaciones están activas y operativas:

1.puntos_monitoreo.poligono_id → poligonos_restauracion.id (RESTRICT).

2.monitoreos.estacion_id → puntos_monitoreo.id (RESTRICT).

3.monitoreos.indicador_id → catalogo_indicadores.id (RESTRICT).

4.documentos.componente_id → catalogo_componentes.id (RESTRICT).

## 4.2. Índices espaciales (GIST)

Todas las tablas con columna geom (GEOMETRY) tienen índice GIST activo:

1.poligonos_restauracion.geom → idx_poligonos_geom.

2.lotes_bioaumentacion.geom → idx_lotes_geom.

3.puntos_monitoreo.geom → idx_puntos_geom.

4.capas_geograficas.geom → idx_capas_geom.

5.coberturas_vegetales.geom → idx_coberturas_geom.

## 4.3. SRID y validez de geometrías

Todas las geometrías se almacenan en SRID 4326 (WGS84), conforme al estándar del proyecto. La verificación de validez (ST_IsValid) y de corrección topológica (ST_IsSimple, ST_IsClosed para polígonos) se ejecuta automáticamente como parte del pipeline de ingesta y al cierre de cada migración (scripts/verificacion_bd.sh).

## 4.4. Vistas materializadas

Las siguientes vistas están creadas y operativas:

1.vw_lotes_resumen — resumen ejecutivo del lote principal.

2.vw_lotes_centroides — centroides y coordenadas para geocodificación inversa.

3.vw_capas_inventario — inventario de capas importadas (alimenta /api/capas).

4.vw_indicadores_restauracion — indicadores agregados para el dashboard.

5.vw_fauna_total — KPIs de fauna (vacía hasta cargar datos).

6.vw_gobernanza_resumen — resumen de actividades de gobernanza.

7.vw_resumen_calidad — distribución de sitios por categoría de calidad (escala ICAM).

# 5. Procedimiento de reproducción del reporte

Cualquier operador puede reproducir este reporte ejecutando los siguientes scripts en el servidor de producción o en un espejo local de la base de datos:

## 5.1. Conteo de filas por tabla

Script SQL:

SELECT schemaname || '.' || tablename AS tabla, n_live_tup AS filas_estimadas   FROM pg_stat_user_tables  WHERE schemaname = 'eco_restauracion'  ORDER BY n_live_tup DESC;

## 5.2. Conteo exacto (alternativa)

Para un conteo exacto (más lento, requiere bloqueo implícito):

SELECT 'poligonos_restauracion' AS tabla, COUNT(*) FROM eco_restauracion.poligonos_restauracion UNION ALL SELECT 'lotes_bioaumentacion', COUNT(*) FROM eco_restauracion.lotes_bioaumentacion UNION ALL SELECT 'puntos_monitoreo', COUNT(*) FROM eco_restauracion.puntos_monitoreo -- ... una UNION ALL por cada tabla

## 5.3. Validación espacial

Para validar la integridad de las geometrías:

SELECT tablename, COUNT(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(geom)) AS invalidas   FROM pg_stat_user_tables t   JOIN LATERAL (SELECT geom FROM ONLY eco_restauracion." || tablename LIMIT 1) g ON true  WHERE schemaname = 'eco_restauracion'  GROUP BY tablename;

Reporte generado el 24 de junio de 2026 contra la base de datos de producción (geodatabase.mcconsultorias.com.co, esquema eco_restauracion). Este documento constituye el Anexo 3 de la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001.