◆

MC CONSULTORÍAS & CAPACITACIÓN S.A.S.

Anexo 4

Bitácora de cambios y despliegues del repositorio

Soporte técnico de la cláusula 3.2 — Contrato UTL:001

| Documento | Anexo 4 — Bitácora de cambios y despliegues |
| --- | --- |
| Contrato | UTL:001 |
| Soporta | Solicitud de desembolso — Cláusula 3.2 |
| Total de commits | 23 (31-may-2026 → 19-jun-2026) |
| Convención | Conventional Commits (feat / fix / chore / docs / docs+data) |
| Herramienta | git log --pretty=format:'%h ¦ %ad ¦ %s' --date=short |
| Plataforma desplegada | geodatabase.mcconsultorias.com.co |
| Fecha de la bitácora | 24 de junio de 2026 |

Junio · 2026

# 1. Introducción

El presente anexo reporta la bitácora de cambios del repositorio del proyecto, desde el commit inicial hasta la fecha de este informe (24 de junio de 2026). La bitácora se extrae directamente del historial de Git con `git log --pretty=format:'%h | %ad | %s' --date=short` y se complementa con descripciones técnicas de los cambios más relevantes para la comprensión del avance del contrato.

Este documento constituye el Anexo 4 de la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001 y complementa el Anexo 1 (Informe Técnico de Avance) y el Anexo 3 (Reporte del estado real de la Geodatabase).

## 1.1. Estadísticas del repositorio

| Tipo | Conteo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| feat | 16 | Nueva funcionalidad o capacidad |
| docs | 3 | Cambio de documentación |
| chore | 2 | Tarea de mantenimiento o configuración |
| fix | 1 | Corrección de un defecto |
| docs+data | 1 | Documentación + ajuste de datos |

| Scope | Conteo |
| --- | --- |
| docs | 4 |
| landing | 3 |
| infra | 2 |
| datos | 2 |
| geovisor | 2 |
| frontend | 2 |
| responsive | 1 |
| marca | 1 |
| restauracion | 1 |
| coberturas | 1 |
| visor | 1 |
| crud | 1 |
| spec | 1 |
| backend+db | 1 |

Total de commits registrados: 23

Rango de fechas: 31 de mayo de 2026 (commit inicial) → 19 de junio de 2026 (último commit).

# 2. Bitácora cronológica (orden inverso, más reciente primero)

Cada entrada muestra el hash, fecha, tipo y scope del commit según la convención Conventional Commits, el subject y una descripción técnica del cambio.

## 2026-05-31  ·  ec2092d  ·  CHORE (infra)

commit inicial de respaldo + .gitignore

CHORE

### Cambios:

•  Inicialización del repositorio y configuración de .gitignore (excluye .env, node_modules, binarios).

## 2026-06-09  ·  a0c79bc  ·  FEAT (backend+db)

endpoint /api/resumen y dimensión de calidad

FEAT

### Cambios:

•  Endpoint /api/resumen con totales y proporción por categoría (escala ICAM).

•  Nuevos campos categoria_calidad y periodo en polígonos y lotes.

## 2026-06-10  ·  8f9e65f  ·  FEAT (frontend)

rediseño del visor a dashboard departamental tipo ICAM

FEAT

### Cambios:

•  Cabecera con escala de calidad, pestañas, selector de periodo, lista de sitios, KPIs, dona y barras (SVG puro).

•  Mapa Esri con puntos por categoría, footer institucional.

## 2026-06-10  ·  16f0869  ·  DOCS+DATA (docs)

alinear documentación y cargar datos del proyecto Luruaco

DOCS+DATA

### Cambios:

•  Sincronización de la documentación con el estado real del proyecto.

## 2026-06-10  ·  530a414  ·  FEAT (datos)

dejar solo datos reales + capa de puntos de control

FEAT

### Cambios:

•  Eliminación de las 2 zonas de ejemplo del Anexo B (no eran datos de campo).

•  Capa de puntos de control en el mapa (crosshair morado), separada de los 'sitios'.

## 2026-06-10  ·  5158cf1  ·  FEAT (geovisor)

F1: capas conmutables, filtros y búsqueda

FEAT

### Cambios:

•  LayersControl.Overlay: encendido/apagado independiente de Zonas, Lotes y Puntos.

•  FiltersPanel: filtros por categoría de calidad y tipo de ecosistema.

•  Búsqueda geográfica por nombre y por lugar (Nominatim/OSM con flyTo).

## 2026-06-10  ·  989b447  ·  FEAT (spec)

auth+roles, reportes, geovisor completo, modelo spec, insumos dron e infra productiva

FEAT

### Cambios:

•  Cierre del capítulo de brechas contractuales: autenticación JWT con 3 roles, módulo de reportes CSV/Excel/PDF,

•  geovisor completo (medición + comparación temporal), modelo spec, 8 insumos dron catalogados,

•  infraestructura productiva (Dockerfiles, Nginx, docker-compose.prod.yml, backups).

## 2026-06-10  ·  6332302  ·  DOCS (docs)

registrar cierre de brechas en changelog

DOCS

### Cambios:

•  Documentación del cierre de las brechas contractuales detectadas en la auditoría de junio.

## 2026-06-11  ·  19d7e1e  ·  FEAT (crud)

registro de monitoreos desde la plataforma + cambio de contraseña

FEAT

### Cambios:

•  Backend: GET/POST/PUT /api/monitoreos (admin/técnico) y DELETE (solo admin).

•  Frontend: modal 'Registrar monitoreo' con estación, fecha, indicador, valor y observaciones.

•  PUT /api/auth/password para cambio de contraseña del propio usuario.

## 2026-06-11  ·  c110d4b  ·  FEAT (visor)

ortofoto del dron como capa de tiles XYZ

FEAT

### Cambios:

•  GeoTIFF 8.9 GB (EPSG:4326, 3.1 cm/px) tileado con gdal2tiles (z13–20): 2.378 tiles / 259 MB.

•  Overlay 'Ortofoto dron (predio)' en el visor.

## 2026-06-11  ·  a110d9a  ·  FEAT (coberturas)

clasificación Corine del dron en geodatabase, API y visor

FEAT

### Cambios:

•  Raster isoc_12 procesado y vectorizado: 20.057 polígonos → 11 clases consolidadas (96,3 ha).

•  Endpoint /api/coberturas con simplificación geométrica para aligerar la transferencia.

•  Overlay en el visor con paleta de 12 clases y popup ha/%.

## 2026-06-11  ·  9388d12  ·  DOCS (docs)

informe de avance contractual (Contrato 324/2025)

DOCS

### Cambios:

•  Versión inicial del informe de avance contractual.

## 2026-06-12  ·  2092d8c  ·  DOCS (docs)

anexo H (registro fotográfico con pies de figura) + informe actualizado

DOCS

### Cambios:

•  Anexo H: registro fotográfico de la aplicación con pies de figura numerados.

•  Actualización del informe de avance contractual con el nuevo anexo.

## 2026-06-17  ·  18cdfa1  ·  CHORE (frontend)

dev usa backend real por defecto + soporte de demos por túnel

CHORE

### Cambios:

•  Cambio de configuración: en dev se conecta al backend real por defecto.

•  Soporte para túneles (ngrok / cloudflared) para demos a la Dirección del Proyecto.

## 2026-06-17  ·  d00857e  ·  FEAT (restauracion)

capas temáticas (estratos, malezas, técnicas, validación)

FEAT

### Cambios:

•  Migración 07: tablas y endpoints para estratos, malezas, técnicas y validación.

•  Cumplimiento valor/meta por sitio y homologación temática provisional.

## 2026-06-17  ·  3e5714e  ·  FEAT (geovisor)

mapas base, herramientas UX y capas WMS del IGAC

FEAT

### Cambios:

•  7 mapas base: satelital, topográfico, terreno, océano, calles, lona negra, lona clara.

•  Herramientas UX: compartir por enlace, imprimir/exportar, descargar GeoJSON, coordenada en vivo.

•  Capas oficiales IGAC vía WMS: catastro predial, pendientes (30 m) y agrología nacional.

## 2026-06-17  ·  9bfacbc  ·  FEAT (marca)

logos del proyecto y de la CRA + limpieza de navegación

FEAT

### Cambios:

•  Integración de logos oficiales (CRA + proyecto) en cabecera y login.

•  Limpieza del menú de navegación y la jerarquía de rutas.

## 2026-06-17  ·  5170899  ·  FEAT (landing)

página de presentación previa al login

FEAT

### Cambios:

•  Versión inicial de la landing institucional con identidad del proyecto.

## 2026-06-17  ·  7acf891  ·  FEAT (datos)

importador genérico OGR (GeoPackage, SHP, KML, GeoJSON…)

FEAT

### Cambios:

•  Script import_ogr.sh soporta múltiples formatos geoespaciales vía ogr2ogr.

•  Reducción del trabajo manual de ingesta de capas para el equipo técnico.

## 2026-06-17  ·  2d551f6  ·  FEAT (infra)

landing Claude, puntos GPS, curvas fuera, healthcheck, deploy VPS

FEAT

### Cambios:

•  Punto GPS real GPS1 de PC Luruaco.csv (reproyectado de EPSG:9377 a WGS84 → -75.170943, 10.606029).

•  Curvas de nivel separadas del visor (mejoran el rendimiento del mapa principal).

•  Endpoint /health robusto en el backend.

•  Pipeline de despliegue en VPS Hetzner (Docker + Traefik + TLS).

## 2026-06-18  ·  36a488e  ·  FIX (responsive)

el visor se ve correctamente en móvil

FIX

### Cambios:

•  Correcciones de CSS y breakpoints para que el visor Leaflet se renderice correctamente en pantallas pequeñas.

•  Sidebar colapsable, grillas adaptables y popups optimizados para touch.

## 2026-06-19  ·  1c58869  ·  FEAT (landing)

landing institucional responsive propia

FEAT

### Cambios:

•  Nueva página de aterrizaje responsive (mobile-first) con identidad institucional C.R.A.

•  Integra el botón de acceso al visor y la sección de componentes.

## 2026-06-19  ·  bc573fa  ·  FEAT (landing)

video de muestra en el hero (reemplaza la imagen)

FEAT

### Cambios:

•  Reemplaza la imagen estática del hero de la landing institucional por un video de muestra del visor en funcionamiento.

•  Mejora la primera impresión y el engagement del visitante institucional.

# 3. Hitos operativos del proyecto

Los siguientes hitos operativos resumen los momentos clave del proyecto desde la óptica de la operación técnica y de despliegue. No son releases formales sino momentos verificables que el equipo técnico puede demostrar.

| Fecha | Hito | Verificación |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-29 | Versión inicial del esquema PostGIS en producción | Migración 01 ejecutada; eco_restauracion.* accesible |
| 2026-05-31 | Commit inicial del repositorio | ec2092d — backup completo + .gitignore |
| 2026-06-09 | Endpoint /api/resumen con dimensión de calidad | Backend: a0c79bc — ICAM |
| 2026-06-10 | Rediseño del visor estilo ICAM + datos del proyecto | 8f9e65f + 530a414 + 16f0869 |
| 2026-06-10 | Geovisor F1: capas conmutables, filtros, búsqueda | 5158cf1 |
| 2026-06-10 | Cierre de brechas contractuales (auth, reportes, geovisor, infra) | 989b447 |
| 2026-06-11 | Coberturas Corine del dron en geodatabase, API y visor | a110d9a — 11 clases, 96,3 ha |
| 2026-06-11 | Ortofoto del dron como capa XYZ en el visor | c110d4b — 2.378 tiles |
| 2026-06-11 | CRUD de monitoreos + cambio de contraseña | 19d7e1e — /api/monitoreos |
| 2026-06-12 | Anexo H (registro fotográfico) + informe actualizado | 2092d8c |
| 2026-06-17 | Landing institucional + importador OGR + IGAC WMS | 5170899 + 7acf891 + 3e5714e |
| 2026-06-17 | Despliegue en VPS Hetzner (Docker + Traefik + TLS) | 2d551f6 — geodatabase.mcconsultorias.com.co |
| 2026-06-18 | Visor responsive (fix móvil) | 36a488e |
| 2026-06-19 | Landing institucional responsive propia | 1c58869 |
| 2026-06-19 | Video de muestra en el hero de la landing | bc573fa |

# 4. Entorno de producción

## 4.1. Infraestructura

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Proveedor VPS | Hetzner (Alemania) |
| Sistema operativo | Ubuntu 22.04 LTS |
| Contenedores | Docker + docker-compose |
| Reverse proxy | Traefik v2 |
| TLS | Let's Encrypt (renovación automática) |
| Dominio | geodatabase.mcconsultorias.com.co |
| Backups | Automáticos diarios (script backup_db.sh) |

## 4.2. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | Go 1.22 + Fiber v2.52.13 + lib/pq |
| Frontend | React 19 + TypeScript 5 + Vite + Leaflet 5 |
| Base de datos | PostgreSQL 15 + PostGIS 3.4 |
| Cache / Proxy | Traefik (TLS, headers, rate-limit básico) |
| Geoprocesamiento | GDAL/OGR + gdal2tiles |

## 4.3. URL operativa

Plataforma: https://geodatabase.mcconsultorias.com.co

API base: https://geodatabase.mcconsultorias.com.co/api/

Health check: https://geodatabase.mcconsultorias.com.co/health

Repositorio: local (código fuente versionado, control de cambios auditables).

# 5. Procedimiento de reproducción de la bitácora

Cualquier operador puede reproducir el listado de commits con el siguiente comando:

git log --pretty=format:'%h | %ad | %s' --date=short

Para obtener el detalle ampliado de un commit específico (mensaje completo, archivos modificados, diff):

git show <hash>           # ej: git show bc573fa

Para listar los archivos modificados entre dos commits:

git diff --name-status <hash-inicial>..<hash-final>

Bitácora generada el 24 de junio de 2026 a partir del historial de Git del repositorio. Este documento constituye el Anexo 4 de la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001.