◆

MC CONSULTORÍAS & CAPACITACIÓN S.A.S.

Reporte de Despliegue

Verificación de la plataforma en producción

Soporte de la cláusula 3.2 — Contrato UTL:001

| Documento | Reporte de despliegue — Verificación de la plataforma |
| --- | --- |
| Contrato | UTL:001 |
| Soporta | Solicitud de desembolso — Cláusula 3.2 |
| URL verificada | geodatabase.mcconsultorias.com.co |
| Estado verificado | NO OPERATIVO (timeout en puertos 80/443/8080) |
| DNS | Resuelve a 2.24.97.152 |
| Ping | Responde (145–383 ms) — host no caído, servicio no accesible |
| Fecha de verificación | 25 de junio de 2026 |

VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE · ACCIÓN REQUERIDA

# 1. Resumen ejecutivo del estado del despliegue

El presente reporte documenta el estado actual del despliegue de la plataforma Geodatabase Luruaco, con corte a la fecha de verificación del 25 de junio de 2026. La verificación consistió en pruebas de conectividad contra la URL documentada como productiva y contra la IP del VPS de respaldo.

## 1.1. Conclusión principal

ESTADO: NO OPERATIVO (verificación 25-jun-2026) La plataforma geodatabase.mcconsultorias.com.co no responde a conexiones HTTPS (puerto 443), HTTP (puerto 80) ni al puerto directo del backend (8080). El dominio DNS resuelve correctamente a la IP 2.24.97.152, pero la máquina no acepta conexiones TCP entrantes. La IP de respaldo documentada (187.77.4.10) también está inalcanzable en el puerto 8080. El servidor de ping responde (145–383 ms), lo que descarta una caída total del host y apunta a un bloqueo a nivel de firewall, contenedor detenido, o servicio caído.

# 2. Pruebas de conectividad realizadas

## 2.1. Resumen de pruebas

| # | Prueba | Endpoint / Host | Resultado | Latencia / Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolución DNS | geodatabase.mcconsultorias.com.co | OK | Resuelve a 2.24.97.152 |
| 2 | HTTPS al dominio | https://geodatabase.mcconsultorias.com.co/health | FALLO | Connection timed out (10 s) |
| 3 | HTTPS a la raíz | https://geodatabase.mcconsultorias.com.co/ | FALLO | Connection timed out (10 s) |
| 4 | HTTPS directo a IP | https://2.24.97.152/health | FALLO | Connection timed out (8 s) |
| 5 | HTTP al puerto 80 | http://2.24.97.152/ | FALLO | Connection timed out (8 s) |
| 6 | HTTP al puerto 8080 | http://2.24.97.152:8080/health | FALLO | Connection timed out (8 s) |
| 7 | HTTP a IP de respaldo | http://187.77.4.10:8080/health | FALLO | Connection timed out (8 s) |
| 8 | Ping al host | ping 2.24.97.152 | OK | 145–383 ms (2/2 paquetes, 0% packet loss) |

## 2.2. Diagnóstico técnico

El patrón de comportamiento observado es consistente con una de las siguientes causas (en orden de probabilidad):

1. El contenedor del frontend/backend (Traefik o el servicio Go) está detenido y el firewall del VPS bloquea todos los puertos entrantes excepto ICMP.

2. El VPS fue suspendido por el proveedor (Hetzner) por falta de pago o por uso indebido de recursos.

3. El firewall de Hetzner o un security group está bloqueando los puertos 80/443/8080 desde Internet.

4. La migración del VPS documentada en 10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION.md (de 187.77.4.10 a una IP nueva) no se completó y la nueva IP no expone los servicios.

5. Cambio de proveedor / migración de infraestructura no documentada en el repositorio.

## 2.3. Comando exacto ejecutado

curl -sS -o /dev/null -w "HTTP %{http_code} · %{time_total}s\n" --max-time 10 https://geodatabase.mcconsultorias.com.co/health

# 3. Estado documentado en el repositorio vs. estado real verificado

| Aspecto | Documentado en el repositorio | Real verificado el 25-jun-2026 |
| --- | --- | --- |
| URL de producción | https://geodatabase.mcconsultorias.com.co | No responde (timeout 10 s) |
| VPS de respaldo | 187.77.4.10 (srv1334142) — Ubuntu 22.04 | No responde en puerto 8080 |
| Backend Go (Fiber) | Puerto 8080, health check /health | Inalcanzable |
| Frontend (nginx) | Puerto 8081 / 443 detrás de Traefik | Inalcanzable |
| PostgreSQL + PostGIS | Puerto 5432 (interno, no público) | No verificable desde fuera |
| TLS | Let's Encrypt (renovación automática) | No verificable (no hay conexión) |
| Estado declarado en el Informe Técnico | 🟢 Plataforma en producción, geodatabase.mcconsultorias.com.co accesible y funcional | 🔴 No responde |

## 3.1. Discrepancia con el Informe Técnico de Avance (24-jun-2026)

⚠ Advertencia: discrepancia entre lo declarado y lo verificado El Anexo 1 (Informe Técnico de Avance) y la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 declaran que la plataforma geodatabase.mcconsultorias.com.co está publicada y operativa. La verificación independiente del 25-jun-2026 no pudo confirmar esa afirmación: la URL y los puertos asociados no responden a conexiones HTTPS ni HTTP. Esta discrepancia debe ser resuelta antes de proceder con la facturación de la cláusula 3.2, para evitar pagos contra un avance que no es demostrable de forma independiente por la Dirección del Proyecto.

# 4. Acciones requeridas para restablecer la disponibilidad

## 4.1. Acciones inmediatas (próximas 24 horas)

1. Verificar el estado del VPS en el panel de Hetzner: activo/suspendido/eliminado.

2. Si el VPS está activo, iniciar sesión por SSH y verificar: (a) contenedores en ejecución (docker ps), (b) estado de Traefik (docker logs traefik), (c) reglas del firewall interno (ufw status / iptables -L).

3. Si el VPS está suspendido por pago, regularizar la situación con Hetzner y solicitar el restablecimiento.

4. Si el VPS está activo pero los servicios están caídos, reiniciar los contenedores con docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d.

5. Verificar que el certificado TLS de Let's Encrypt esté vigente (certbot certificates) — un certificado expirado hace que los navegadores rechacen la conexión HTTPS sin agotar el timeout (el error sería más rápido).

## 4.2. Acciones de mediano plazo (próximos 7 días)

1. Implementar un health check externo (UptimeRobot, Healthchecks.io, BetterStack) con alerta por email/SMS ante caída.

2. Documentar el procedimiento de recuperación ante desastre en 10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION.md, con un runbook ejecutable paso a paso.

3. Configurar un backup externo (Backblaze B2 o Hetzner Storage Box) y verificar la restauración con periodicidad semanal.

4. Establecer un canal de notificaciones automáticas de despliegue (Slack, Discord, email) para que cualquier cambio en producción quede registrado.

## 4.3. Acciones de largo plazo (próximo mes)

1. Evaluar la migración a un esquema con redundancia geográfica (dos VPS en regiones distintas, o servicio gestionado con alta disponibilidad).

2. Implementar pipeline CI/CD con verificación de despliegue (smoke tests e2e que validen /health tras cada deploy).

3. Sincronizar la documentación del despliegue con el estado real en cada cambio de infraestructura.

# 5. Aclaración sobre el despliegue y Netlify

La consulta indica revisar el despliegue en Netlify. Sin embargo, el proyecto no está desplegado en Netlify en ninguna de sus formas (Netlify App, Netlify Functions, Netlify Edge). El repositorio no contiene ningún archivo de configuración de Netlify:

$ find . -name "netlify.toml" -o -name ".netlify*" -o -name "_redirects" -o -name "_headers"

(búsqueda recursiva en el repositorio) — resultado: ningún archivo encontrado.

$ grep -rln "netlify" --include="*.json" --include="*.yml" --include="*.yaml" --include="*.toml" --include="*.md"

Únicas referencias: dependencias transitivas dentro de node_modules/ (paquetes de ESLint, no relacionadas con un despliegue real).

## 5.1. Plataforma de despliegue real

El despliegue es 100% self-hosted en un VPS de Hetzner (Ubuntu 22.04 LTS) con la siguiente pila:

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Servidor | Hetzner VPS (Ubuntu 22.04, srv1334142) |
| Orquestación | Docker + docker-compose (archivo docker-compose.prod.yml) |
| Reverse proxy | Traefik v2 |
| TLS | Let's Encrypt (renovación automática) |
| Dominio | geodatabase.mcconsultorias.com.co |
| DNS | Apunta a 2.24.97.152 |

Esta configuración está documentada en 10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION.md (Operación por 1 año) y en docker-compose.prod.yml del repositorio. La decisión de self-hosting se justificó en su momento por el menor costo operativo (USD 130–180/año vs. USD 300–480/año de un stack gestionado equivalente en Railway/Supabase/Cloudflare).

# 6. Cierre y siguiente paso

El estado actual del despliegue es inconsistente con lo declarado en el Informe Técnico de Avance (Anexo 1) y en la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2. Antes de proceder con el pago, se recomienda:

1. Restablecer la disponibilidad del VPS y de la URL geodatabase.mcconsultorias.com.co.

2. Verificar de extremo a extremo (carga del visor, login, consulta de zonas, carga de capas) y documentar con capturas de pantalla que se integren al Anexo 2.

3. Actualizar el Anexo 1 (Informe Técnico) y la Solicitud de Desembolso para que reflejen el estado real posterior al restablecimiento, con la fecha exacta de la verificación funcional.

4. Implementar las acciones de la §4 (health checks externos, runbook de recuperación) para que esta situación no se repita.

Reporte generado el 25 de junio de 2026. Este documento se anexa al expediente del contrato UTL:001 como soporte de la verificación independiente de la cláusula 3.2.